Муниципальное образование

Советский район

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

### КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СОВЕТСКОГО РАЙОНА

### 628242, ХМАО – Югра, г.Советский                                                          тел. (34675) 3-70-10, 5-25-82

### ул. 50 лет Пионерии,10                                                                                           е-mail:ksp.sov@mail.ru

« 10 »   октября   2022 г.                                                                                                          № 66

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении

контрольного мероприятия

В соответствии с пунктом 1.3.3 Плана деятельности Контрольно-счётной палаты Советского района на 2022 год, утверждённого распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты Советского района от 22.12.2021 № 67, в срок с 11.10.2022 по 16.11.2022 провести проверку в отношении администрации г.п. Зеленоборск по вопросу строительства пешеходной дорожки и установки (монтажа) освещения на стадионе г.п. Зеленоборск.

В том числе:

1. Подготовительный этап провести с 11.10.2022 по 14.10.2022.

2. Основной этап провести с 17.10.2022 по 16.11.2022.

Оформить акт по результатам проведения контрольного мероприятия на объекте не позднее 16.11.2022.

3. Представить отчет о результатах контрольного мероприятия на рассмотрение и утверждение не позднее 25.11.2022.

Ответственным исполнителем контрольного мероприятия назначить инспектора Контрольно-счётной палаты Советского района Рогут Диану Анатольевну.

Председатель 									А.П. Загоровский