Контрольно-счетная палата Советского района

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Советского района

___________   А.П. Загоровский

(подпись)

« 18 » октября 2019 года

## отчет

## о результатах контрольного мероприятия

«Проверка по вопросу проверка расходования денежных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Культура»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Советского района от 30.09.2019 № 56.

2. Предмет контрольного мероприятия: порядок расходования денежных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Культурная среда».

3. Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская школа искусств».

4. Срок проведения контрольного мероприятия с 30.09.2019 по 18.10.2019 года.

5. Цель контрольного мероприятия: контроль расходования денежных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Культурная среда».

6. Проверяемый период деятельности: 2019 год.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено:

7. 1. На момент проведения контрольного мероприятия бюджетные средства, предусмотренные на реализацию регионального проекта «Культурная среда» израсходованы в размере 5 322 545,93 рублей, что составляет 52,2 % от суммы субсидии (10 185 007,85 рублей), предусмотренной на реализацию данного проекта;

7.2. Нарушение Заказчиком срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом (п. 2 справки);

7.3. Нарушение Поставщиком сроков поставки товаров (музыкальных инструментов, оборудования, книжно-журнальной и нотной продукции), предусмотренных контрактами (договорами) (п. 2 справки);

7.4. Нарушение ст. 6, ч. 2 ст. 8 и ч. 5 ст. 24 Федерального закона о контрактной системе, выразившееся в применении неконкурентного способа закупки, а именно осуществлении закупки у единственного поставщика (п.п. 3.1 п. 3 справки);

7.5. Нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона о контрактной системе, п. 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиком - заказчик не направил в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ информацию о заключении вышеуказанного контракта и включения данного контракта в реестр контрактов (п.п. 3.2.1 п. 3 справки);

7.6. Нарушение ч. 8 ст. 103 Федерального закона о контрактной системе, в части оплаты заключенных контрактов, не включенных в реестр контрактов (п.п. 3.2.2 п. 3 справки);

7.7. Нарушение порядка заключения контракта с нарушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнения контракта (п.п. 3.2.3 п. 3 справки).

7.8. Нецелевое использование бюджетных средств не установлено.

8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: письменных возражений и замечаний на результаты проверки нет.

Инспектор Контрольно-счетной палаты

Советского района									Д.А. Рогут