УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-

счетной палаты Советского района

___________   А.П. Загоровский

(подпись)

« 17 » июня 2022 года

## отчет

по результатам совместного контрольного мероприятия по проверке оплаты невыполненных работ при осуществлении ремонта дорожного полотна по ул. Октябрьская в г.п. Зеленоборск.

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.3.4 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Советского района на 2022 год, утверждённого распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты Советского района от 22.12.2021 № 67 и пунктом 2.4.6 Соглашения о сотрудничестве между Югорской межрайонной прокуратурой и Контрольно-счетной палатой Советского района от 11.07.2012, распоряжение и.о. председателя КСП от 02.06.2022 № 43.

2. Предмет контрольного мероприятия: обращение члена общественной палаты ХМАО-Югры Таньшина С.В. по факту оплаты невыполненных работ при осуществлении ремонта дорожного покрытия по ул. Октябрьская в г.п. Зеленоборск.

3. Объекты контрольного мероприятия: администрация г.п. Зеленоборск.

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 06.06.2022 по 10.06.2022.

5. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

5.1. Фактические работы по устройству укрепительных полос из щебня шириной 0,5 м и толщиной 10 см. выполнены со стороны ул. Молодёжная протяжённостью 12,25 п.м. и шириной 0,5 п.м. с обоих сторон проезжей части, что составляет 24,5 м2, вместо предусмотренных локально сметным расчётом на «Ремонт дорожного покрытия улицы Октябрьская» и ведомостью объёмов работ (Приложение № 1 к техническому заданию контракта) 246 п.м.

5.2. Объём нецелевого использования бюджетных средств, использованных на выполнение ремонта дорожного покрытия улицы Октябрьская в г.п. Зеленоборск КСП не определён в связи с некорректным, по мнению КСП, расчётом локальной сметы работ.

6. Требования со стороны КСП к объекту контрольного мероприятия отсутствуют, в связи с тем, что данная проверка инициирована Югорской межрайонной прокуратурой.

Аудитор								Зобнина С.С.